รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ  2567

รอบ  6 เดือน (เดือนตุลาคม 2566 –  มีนาคม  2567)

ของ เทศบาลตำบลเชียงขวัญ  อำเภอเชียงขวัญ  จังหวัดร้อยเอ็ด

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | โอนเพิ่ม/โอนลด | งบประมาณที่ใช้/วงเงินตามสัญญา | งบประมาณคงเหลือ | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |  |
| 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 - โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนดินปรับระดับโดยการลงดินลูกรัง หมู่ 6 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 10 - โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนดินปรับระดับโดยการลงดินลูกรัง หมู่ 11 | 150,000 150,000 150,000 150,000 | +4,000 - - - | 189,000 139,253 149,000 149,000 | 1,000 10,747 1,000 1,000 | แล้วเสร็จ แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินงาน |  |
| ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |
| ๑.แผนงานการศึกษา ๑.๑ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ๑.๒ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑.๓ โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน ๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ๒.๑ โครงการบุญคูณลานสืบสานประเพณีของดีเชียงขวัญ ประจำปี 2567 ๒.๒ โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน ประจำปี 2567 ๒.๓ โครงการจัดงานวันลอยกระทง | 50,000 590,940 1,300,000 30,000 20,000 100,000 | - - - - - - | 50,000 30,000 20,000 100,000 | - - - - | แล้วเสร็จ แล้วเสร็จ แล้วเสร็จ แล้วเสร็จ แล้วเสร็จ แล้วเสร็จ |  |

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | โอนเพิ่ม/โอนลด | งบประมาณที่ใช้/วงเงินตามสัญญา | งบประมาณคงเหลือ | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |
| 1 แผนงานอุการรักษาความสงบภายใน - โครงการจัดตั้งจุดร่วม-จุดสกัดและอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ - โครงการจัดตั้งจุดร่วม-จุดสกัดและอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ | 45,000 45,000 | - - | 45,000 45,000 | - - | แล้วเสร็จ แล้วเสร็จ |  |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |
| ๑ แผนงานงบกลาง ๑.๑ โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๑.๒ โครงการผู้พิการ ๑.๓ โครงการผู้ป่วยเอดส์ | 8,073,600 2,227,200 30,000 | - - - | 3,616,600 996,600 11,000 | 4,457,000 1,230,600 19,000 | แล้วเสร็จ แล้วเสร็จ แล้วเสร็จ |  |
| ยุทธศาสตร์อื่นๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดของประชาชนในพื้นที่ |  |  |  |  |  |  |
| ๑.แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑.๑ โครงการค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารรายเดือน ๑.๒ โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ๒.แผนงานการศึกษา ๒.๑ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ๓.แผนงานการพาณิชย์ ๓.๑ โครงการจัดซื้อสารส้มและคลอรีน | 36,000 100,000 630,000 301,155 | - - - 248,000 | 15,000 77,500 196,653.52 507,000 | 21,000 22,500 433,346.48 42,155 | แล้วเสร็จ แล้วเสร็จ แล้วเสร็จ แล้วเสร็จ |  |